УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне - зимнему периоду 2017-2018 годов

Ординское СП, с. Орда, ул. Трактовая, 13., природный газ,

муниципальная, МП «Теплоплюс»

Расположение (поселение, адрес), вид топлива, принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) котельной, теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид топлива | Природный газ |
| 2. | Вид резервного топлива | - |
| 3. | Котлы | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 4. | Оборудование (газовое, электрическое) | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 5. | КИП | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 6. | Автоматика | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 7. | Запасы топлива (окончательный срок 100% запаса) | Природный газ |
| 8. | Готовность котельной | 1 сентября 2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне - зимнему периоду 2017-2018 годов

Ординское СП, с. Орда, ул. Пролетарская, 12., природный газ,

муниципальная, МП «Теплоплюс»

Расположение (поселение, адрес), вид топлива, принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) котельной, теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид топлива | Природный газ |
| 2. | Вид резервного топлива | - |
| 3. | Котлы | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 4. | Оборудование (газовое, электрическое) | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 5. | КИП | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 6. | Автоматика | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 7. | Запасы топлива (окончательный срок 100% запаса) | Природный газ |
| 8. | Готовность котельной | 1 сентября 2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне - зимнему периоду 2017-2018 годов

Ординское СП, с. Орда, ул. Советская, 118, природный газ,

муниципальная, МП «Теплоплюс»

Расположение (поселение, адрес), вид топлива, принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) котельной, теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид топлива | Природный газ |
| 2. | Вид резервного топлива | - |
| 3. | Котлы | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 4. | Оборудование (газовое, электрическое) | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 5. | КИП | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 6. | Автоматика | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 7. | Запасы топлива (окончательный срок 100% запаса) | Природный газ |
| 8. | Готовность котельной | 1 сентября 2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне - зимнему периоду 2017-2018 годов

Ординское СП, с. Орда, ул. Ивановка, природный газ, муниципальная,

МП «Теплоплюс»

Расположение (поселение, адрес), вид топлива, принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) котельной, теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид топлива | Природный газ |
| 2. | Вид резервного топлива | - |
| 3. | Котлы | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 4. | Оборудование (газовое, электрическое) | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 5. | КИП | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 6. | Автоматика | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 7. | Запасы топлива (окончательный срок 100% запаса) | Природный газ |
| 8. | Готовность котельной | 1 сентября 2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне - зимнему периоду 2017-2018 годов

Ординское СП, с. Орда, ул. Трактовая, 22., природный газ,

муниципальная, МП «Теплоплюс»

Расположение (поселение, адрес), вид топлива, принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) котельной, теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид топлива | Природный газ |
| 2. | Вид резервного топлива | - |
| 3. | Котлы | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 4. | Оборудование (газовое, электрическое) | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 5. | КИП | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 6. | Автоматика | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 7. | Запасы топлива (окончательный срок 100% запаса) | Природный газ |
| 8. | Готовность котельной | 1 сентября 2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне - зимнему периоду 2017-2018 годов

Ординское СП, с. Орда, ул. Трактовая, 30., природный газ,

муниципальная, МП «Теплоплюс»

Расположение (поселение, адрес), вид топлива, принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) котельной, теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид топлива | Природный газ |
| 2. | Вид резервного топлива | - |
| 3. | Котлы | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 4. | Оборудование (газовое, электрическое) | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 5. | КИП | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 6. | Автоматика | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 7. | Запасы топлива (окончательный срок 100% запаса) | Природный газ |
| 8. | Готовность котельной | 1 сентября 2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне – зимнему периоду 2017-2018 годов

Медянское СП, с. Шляпники, ул. Блюхера, 5а., природный газ,

муниципальная, МП «Теплоплюс»

Расположение (поселение, адрес), вид топлива, принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) котельной, теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид топлива | Природный газ |
| 2. | Вид резервного топлива | - |
| 3. | Котлы | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 4. | Оборудование (газовое, электрическое) | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 5. | КИП | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 6. | Автоматика | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 7. | Запасы топлива (окончательный срок 100% запаса) | Природный газ |
| 8. | Готовность котельной | 1 сентября 2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне - зимнему периоду 2017-2018 годов

Медянское СП, с. Шляпники, ул. Ленина 44., природный газ,

муниципальная, МП «Теплоплюс»

Расположение (поселение, адрес), вид топлива, принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) котельной, теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид топлива | Природный газ |
| 2. | Вид резервного топлива | - |
| 3. | Котлы | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 4. | Оборудование (газовое, электрическое) | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 5. | КИП | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 6. | Автоматика | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 7. | Запасы топлива (окончательный срок 100% запаса) | Природный газ |
| 8. | Готовность котельной | 1 сентября 2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне - зимнему периоду 2017-2018 годов

Медянское СП, с. Медянка, ул. Юбилейная, 2., природный газ,

муниципальная, МП «Теплоплюс»

Расположение (поселение, адрес), вид топлива, принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) котельной, теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид топлива | Природный газ |
| 2. | Вид резервного топлива | - |
| 3. | Котлы | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 4. | Оборудование (газовое, электрическое) | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 5. | КИП | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 6. | Автоматика | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 7. | Запасы топлива (окончательный срок 100% запаса) | Природный газ |
| 8. | Готовность котельной | 1 сентября 2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне - зимнему периоду 2017-2018 годов

Карьевское СП, с. Малый Ашап, ул. Советская 57., природный газ,

муниципальная, МП «Теплоплюс»

Расположение (поселение, адрес), вид топлива, принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) котельной, теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид топлива | Природный газ |
| 2. | Вид резервного топлива | - |
| 3. | Котлы | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 4. | Оборудование (газовое, электрическое) | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 5. | КИП | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 6. | Автоматика | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 7. | Запасы топлива (окончательный срок 100% запаса) | Природный газ |
| 8. | Готовность котельной | 1 сентября 2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне - зимнему периоду 2017-2018 годов

Ординское СП, с. Орда, ул. Зеленая, 7., природный газ,

муниципальная, МП «Теплоплюс»

Расположение (поселение, адрес), вид топлива, принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) котельной, теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид топлива | Природный газ |
| 2. | Вид резервного топлива | - |
| 3. | Котлы | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 4. | Оборудование (газовое, электрическое) | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 5. | КИП | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 6. | Автоматика | 22 мая-1 сентября 2017г. |
| 7. | Запасы топлива (окончательный срок 100% запаса) | Природный газ |
| 8. | Готовность котельной | 1 сентября 2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне - зимнему периоду 2017-2018 годов

Ординское СП, с. Орда, ул. Ясная, 1., природный газ,

муниципальная, МБОУ «Ординский детский сад № 3»

Расположение (поселение, адрес), вид топлива, принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) котельной, теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид топлива | Природный газ |
| 2. | Вид резервного топлива | - |
| 3. | Котлы | 1 сентября 2017г. |
| 4. | Оборудование (газовое, электрическое) | 1 сентября 2017г. |
| 5. | КИП | 1 сентября 2017г. |
| 6. | Автоматика | 1 сентября 2017г. |
| 7. | Запасы топлива (окончательный срок 100% запаса) | Природный газ |
| 8. | Готовность котельной | 1 сентября 2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне - зимнему периоду 2017-2018 годов

Ашапское сельское поселение, с. Ашап, пер. Советский 82, газовая котельная,

частная,  ООО «Энергогаз-Сервис»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | природный газ |
| 2 | Вид резервного топлива | нет |
| 3 | Котлы | 07.07.2017г. |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 26.06.2017г. |
| 5 | КИП | 10.07.2017г. |
| 6 | Автоматика | 10.07.2017г. |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | нет |
| 8 | Готовность котельной | 25.08.2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

Медянское сельское поселение, с. Медянка ул. Ленина 30 газовая котельная

ООО «КП-Сылва», частная

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | Природный газ |
| 2 | Вид резервного топлива | Не предусмотрено |
| 3 | Котлы | 31.08.2017г. |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 31.08.2017г |
| 5 | КИП | 31.08.2017г |
| 6 | Автоматика | 31.08.2017г |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 31.08.2017г. |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

Карьевское сельское поселение с. Карьево ул. Центральная 5а,

газовая котельная частная ООО «Теплогазсервис»

Расположение (поселение, адрес), вид топлива, принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) котельной, теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | Природный газ |
| 2 | Вид резервного топлива | Отсутствует |
| 3 | Котлы | 01.09.2017г. |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 01.09.2017г. |
| 5 | КИП | 01.09.2017г. |
| 6 | Автоматика | 01.09.2017г. |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | нет |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

Карьевское сельское поселение с. Карьево ул. Центральная 26,

газовая котельная частная ООО «Теплогазсервис»

Расположение (поселение, адрес), вид топлива, принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) котельной, теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | Природный газ |
| 2 | Вид резервного топлива | Отсутствует |
| 3 | Котлы | 01.09.2017г. |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 01.09.2017г. |
| 5 | КИП | 01.09.2017г. |
| 6 | Автоматика | 01.09.2017г. |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | нет |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

Медянское сельское поселение с. Михино,  ул. Советская 25а

дровяная котельная ООО «Уралстройгарант», частная

Расположение (поселение, адрес), вид топлива, принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) котельной, теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | дрова |
| 2 | Вид резервного топлива | уголь |
| 3 | Котлы | 01.09.2017г |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 01.09.2017г |
| 5 | КИП | 01.09.2017г |
| 6 | Автоматика | 01.09.2017г |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | на 01.09.2017г. - 30% на 31.12.2017г. -100% |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

Ашапское сельское поселение с. Сосновка,  ул. Мира, 1а,

дровяная котельная ООО «Уралстройгарант», частная

Расположение (поселение, адрес), вид топлива, принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) котельной, теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | дрова |
| 2 | Вид резервного топлива | уголь |
| 3 | Котлы | 01.09.2017г |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 01.09.2017г |
| 5 | КИП | 01.09.2017г |
| 6 | Автоматика | 01.09.2017г |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | на 01.09.2017г. - 30% на 31.12.2017г. -100% |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

Красноясыльское сельское поселение

с.Красный Ясыл,ул.Школьная,11, уголь, муниципальная,

МБОУ «Красноясыльская СОШ»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | Уголь |
| 2 | Вид резервного топлива |  |
| 3 | Котлы | «Универсал 5» «Энергия 3М» |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | Электрическое |
| 5 | КИП | имеются |
| 6 | Автоматика | имеются |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | Август-сентябрь 2017г. |
| 8 | Готовность котельной | 1 сентября 2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов

МБОУ «Красноясыльская СОШ» Красноясыльское сельское поселение

с.Вторые Ключики, переулок Школьный 6, пеллеты, муниципальная,

МБОУ «Красноясыльская СОШ»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | Пеллеты |
| 2 | Вид резервного топлива | Дрова |
| 3 | Котлы | ФБРЖ -220 |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | Электрическое |
| 5 | КИП | имеются |
| 6 | Автоматика | имеются |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | Август 2017 |
| 8 | Готовность котельной | 1 сентября 2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

Красноясыльское сельское поселение с. Красный  Ясыл,  ул. Советская 54

угольная  котельная,  муниципальная, Красноясыльское сельское поселение

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | Уголь |
| 2 | Вид резервного топлива | дрова |
| 3 | Котлы | 01.09.2017г |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 01.09.2017г |
| 5 | КИП | 01.09.2017г |
| 6 | Автоматика | 01.09.2017г |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 31.12.2017г. |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

Красноясыльское сельское поселение  с. Опачевка,  ул. Советская 33  электрокотельная , муниципальная, Красноясыльское сельское поселение,

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | электроэнергия |
| 2 | Вид резервного топлива | - |
| 3 | Котлы | 01.09.2017г |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 01.09.2017г |
| 5 | КИП | 01.09.2017г |
| 6 | Автоматика | 01.09.201г |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | - |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2017г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ординского

муниципального района

Пермского края

__________ А.С. Мелёхин

« _____» _________ 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

Красноясыльское сельское поселение с. Вторые Ключики,  ул. Заводская 13  угольная котельная, муниципальная, Красноясыльское сельское поселение

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | Уголь |
| 2 | Вид резервного топлива | дрова |
| 3 | Котлы | 01.09.2017г |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 01.09.2017г |
| 5 | КИП | 01.09.2017г |
| 6 | Автоматика | 01.09.2017г |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) | 31.12.2017г. |
| 8 | Готовность котельной | 01.09.2017г. |