**ОТЧЕТ**

**о реализации проекта инициативного бюджетирования**

Установка игрового, спортивного уличного оборудования на детской площадке «Заречная» в с.Ашап

(наименование проекта)

Ординский муниципальный округ

(наименование муниципального образования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Фактическое поступление средств  на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Остаток неиспользован­ных средств, руб. |
| всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 |
| 1 = 2 + 3 + 4 + 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 7 + 8 + 9 + 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 12 + 13 + 14 + 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 6 - 11 |
| 400 000,00 | 360 000,00 | 100,00 | 39 700,00 | 200,00 | 400 000,00 | 360 000,00 | 100,00 | 39 700,00 | 200,00 | 400 000,00 | 360 000,00 | 100,00 | 39 700,00 | 200,00 | 0,00 |

ДС1 – средства бюджета Пермского края;

ДС2 –средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;

ДС3 – денежные средства граждан;

ДС4 – денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии   
с законодательством Российской Федерации юридических лиц.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й))  в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта в срок  до 01 сентября года предоставления субсидии на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | мес. | 8 | 4 |
| 2 | Реализация проекта инициативного бюджетирования в сроки, предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п | день | 365 | 166 |

Представитель инициатора проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Широкова Н.И./

(подпись) (ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава муниципального округа –

глава администрации Ординского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.С. Мелёхин /

(подпись) (ФИО)

МП

Начальник управления финансов

администрации Ординского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.В. Буторина /

(подпись) (ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края   
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

ПРИНЯТ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность ответственного лица) (подпись) (ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.