УТВЕРЖДЕН:

Глава Ординского

муниципального округа

_________ А.С.Мелёхин

«____» _________ 2023г.

План

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы

Ординского муниципального округа к работе в

осенне-зимний период 2023-2024 гг.

| Перечень мероприятий | срок исполнения | ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка нормативно - правового акта об утверждении Положения и состава комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 гг. | до 01 марта 2023 г. | Отдел инфраструктуры и ЖКХ |
| 2. Подготовить информацию о потребности в финансовых средствах учреждений культуры и спорта, предприятий ЖКХ, учреждений соцсферы района для подготовки к осенне-зимнему периоду и предоставить в отдел инфраструктуры и ЖКХ. | до 03 марта 2023 г. | Шустикова Т.Г., директор МП «Теплоплюс». Погорелова О.В., начальник управления образования. Калинина М.В., начальник отдела культуры, спорта и молодёжной политики. Щербинин А.Ю., директор МБУ «Центр комплексного обслуживания». |
| 3. Подготовить план – график подготовки муниципального жилого фонда, муниципальных зданий учреждений образования, здравоохранения, культуры, котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, водозаборных скважин к работе в осенне-зимних условиях и предоставить в отдел инфраструктуры и ЖКХ. | до 03 марта 2023 г. | Шустикова Т.Г., директор МП «Теплоплюс». Погорелова О.В., начальник управления образования. Калинина М.В., начальник отдела культуры, спорта и молодёжной политики. Запивалова Л.Н. - начальник управления имущественных и земельных отношений. Щербинин А.Ю., директор МБУ «Центр комплексного обслуживания». Шипулин А.И. – заведующий хозяйством ГБУЗ ПК «Ординская ЦРБ» |
| 4. Подготовить сводный план – график подготовки жилого фонда, муниципальных зданий учреждений образования, здравоохранения, культуры, котельных, тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2023-2024 г.г. | до 03 марта 2023 г. | Главный специалист отдела инфраструктуры и ЖКХ, секретарь комиссии И.В.Волкова |
| 5. Подготовить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в отопительный период 2023-2024 годов по видам ремонтных работ, источников финансирования, ответственных за мероприятия. | до 03 марта 2023 г. | Шустикова Т.Г., директор МП «Теплоплюс». Погорелова О.В., начальник управления образования. Калинина М.В., начальник отдела культуры, спорта и молодёжной политики. Запивалова Л.Н.- начальник управления имущественных и земельных отношений. Щербинин А.Ю., директор МБУ «Центр комплексного обслуживания». |
| 6. Подготовить сводный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в отопительный период 2023-2024 годов по видам ремонтных работ, источников финансирования, ответственных за мероприятия. | до 07 марта 2023 г. | Главный специалист отдела инфраструктуры и ЖКХ, секретарь комиссии И.В. Волкова. |
| 7.Провести заседание комиссии по подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 7.1. Заслушивание руководителей предприятий ЖКХ, руководителей учреждений культуры и спорта, учреждений социальной сферы. 7.2.Рассмотрение плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы района к работе в осенне-зимний период | 17 марта 2023 г. | Глава муниципального округа-глава администрации Ординского муниципального округа А.С. Мелёхин |
| 8.Утверждение плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы Ординского муниципального округа к работе в осенне-зимних условиях 2023-2024 гг. | 17 марта 2022 г. | Глава муниципального округа-глава администрации Ординского муниципального округа А.С. Мелёхин Главный специалист отдела инфраструктуры и ЖКХ, секретарь комиссии И.В. Волкова. |
| 9. Подготовить информацию об имеющейся задолженности за топливно-энергетические ресурсы. При наличии обеспечить погашение задолженности за ТЭР до 1 сентября 2023 года путем заключения соглашения с ресурсоснабжающими организациями. Копии соглашений представить в отдел инфраструктуры и ЖКХ | до 14 апреля 2023 г. | Шустикова Татьяна Григорьева., директор МП «Теплоплюс». Погорелова О.В., начальник управления образования. Калинина Марина Викторовна, начальник отдела культуры, спорта и молодёжной политики. Запивалова Л.Н.- начальник управления имущественных и земельных отношений. Щербинин А.Ю., директор МБУ «Центр комплексного обслуживания». |
| 10. Подготовить график проведения совещаний с представителями домов, жители которых выбрали непосредственный способ управление многоквартирными домами, представителями ресурсоснабжающих организаций, лицами, ответственными за подготовку жилых домов к осенне-зимнему периоду 2023-2024 г.г. | до 26 апреля 2023 г. | Волкова И.В. – главный специалист отдела инфраструктуры и ЖКХ. |
| 11. Организовать работу по подготовке: - паспортов готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях 2023-2024гг; - актов готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя жилых домов к эксплуатации в зимних условиях; - актов обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов; - актов осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения; - актов герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальных помещениях. | Согласно плана-графика подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2023-2022 гг. | Шустикова Т.Г., директор МП «Теплоплюс» Запивалова Л.Н. - начальник управления имущественных и земельных отношений. Председатели совета МКД, выбравших непосредственный способ управления. |
| 12. Организовать работу по подготовке: - паспортов готовности зданий соцкультбыта к эксплуатации в зимних условиях; - актов готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя жилых домов к эксплуатации в зимних условиях; - актов обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов; - актов осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения; - актов герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальных помещениях. | Согласно плана-графика подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023-2024гг. | Погорелова О.В., начальник управления образования. Калинина Марина Викторовна, начальник отдела культуры, спорта и молодёжной политики. Щербинин А.Ю., директор МБУ «Центр комплексного обслуживания». |
| 15. Ежемесячно в срок до 29 числа отчетного месяца предоставлять в отдел инфраструктуры и ЖКХ, отчет о подготовке объектов ЖКХ и соцсферы к работе в осенне-зимних условиях, начиная с 29 мая 2023 г. | с 29 мая по 15 сентября 2023 г. | Шустикова Т.Г., директор МП «Теплоплюс» Запивалова Л.Н.- начальник управления имущественных и земельных отношений Погорелова О.В., начальник управления образования Калинина М.В, начальник отдела культуры, спорта и молодёжной политики Булатов А.М. – начальник Ординского РЭС Кунгурских электросетей Южаков А.В. – начальник Ординского газового участка; Шипулин А.И. – заведующий хозяйством ГБУЗ ПК «Ординская ЦРБ» |
| 16. Проведение заседаний комиссии по подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы района к работе в осенне-зимних условиях 2023-2024 гг. | ежемесячно | Глава муниципального округа-глава администрации Ординского муниципального округа А.С. Мелёхин |
| 17. Провести итоговое заседание комиссии по подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы района к работе в осенне-зимних условиях 2023-2024 гг. | 15 сентября 2023 г. | Глава муниципального округа-глава администрации Ординского муниципального округа А.С. Мелёхин |